Ata de Reunião
Apresentação dos Resultados da Iteração X para o Cliente

# informações gerais da Reunião

| Local |  |
| --- | --- |
| Data |  |
| Horário |  |
| Presentes | Participante (Empresa) Participante (Empresa) Participante (Empresa) |

# assuntos discutidos

- O Gerente do Projeto apresentou a lista de casos de uso desenvolvidos na iteração X. Todos os casos previstos foram entregues a exceção do xxxxx.

- Foram debatidas as pendências do projeto. O fulano comprometeu-se a entrar em contato com o CECOM para xxxxx.

- A Planilha dos Riscos do Projeto foi revista. Nenhum novo risco foi detectado.

- O cronograma do projeto foi revisto junto aos presentes.

- A analista de negócio FULANA apresentou os resultados da iteração, demonstrando uma a uma as funcionalidades desenvolvidas.

- O planejamento da execução dos testes por parte dos clientes foi debatido. Quem ficou responsável, quais prazos assumidos e pendências.

- Foi informado ao cliente que os erros detectados durante a iteração Y serão corrigidos somente na iteração Y+1, pois somente após ter ciência do volume de problemas encontrados é possível planejar o tempo demandado para sua resolução.

- O escopo (o que será feito) na iteração Y foi debatido junto aos interessados. Serão desenvolvidas as seguintes funcionalidades:

UCXX	BLABLABLA

UCXX	BLABLABLA

- Foram debatidos detalhes do cronograma da Yª. Iteração proposto pelo gerente do projeto até chegar-se a um consenso. As datas das reuniões de refinamento dos requisitos da iteração Y+1 foram validadas.

- Todos os envolvidos comprometeram-se com o planejamento da iteração Y.

# pendÊncias

- Pendência 1

- Pendência 2

# assinaturaS

Os abaixo assinados estão de acordo com o conteúdo deste documento.

| Nome | Assinatura |
| --- | --- |

Belo Horizonte, XX de MES de 2010.